МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования

**"Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема"**

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

24.12.2013 г. № 03

# Заседания ученого совета

# Председатель - Л.С. Гринкруг

Секретарь - И.М. Воротилкина

Присутствовали: 24 члена ученого совета из 26 (явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О развитии информационных технологий в университете. Доклад Сурменко С.Л.

4. СЛУШАЛИ:

СУРМЕНКО С.Л. – начальник управления информатизации. Доложил о развитии информационных технологиях в университете (доклад прилагается).

После обмена мнениями,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Управлению информатизации (Сурменко С.Л.) в пределах лимитов финансовых средств запланировать и провести следующие работы:

1.1. Разработать техническое задание для монтажа локальной сети в двух корпусах и общежитии колледжа и провести контроль монтажа данной ЛВС (срок - до 30.06.2014 г.);

1.2. Провести подключение корпусов и общежития колледжа к локальной сети университета и сети Интернет по фиксированным линиям и через точки WI-FI (срок - до 01.09.2014г.);

1.3. Провести сметный расчет расширения сети WI-FI во всех корпусах университета за счет увеличения количества портов и точек WI-FI (срок – до 01.04.2014 г);

1.4. Провести работы по расширению пропускной способности доступа к сети Интернет из локальной сети и сети WI-FI до 15 Мбит/с (срок - до 01.05.2014г.);

1.5. Разработать информационную систему учета рейтинга преподавателя университета (срок - до 30.06.2014г.);

1.6. Разработать модуль импорта учебных планов в систему «АИС Деканат» (срок - до 31.12.2014 г.);

1.7. Провести модернизацию программного модуля «АИС Кадры» (срок – до 30.11.2014 г.);

1.8. Завершить переход к электронному документообороту посредством корпоративной электронной почты (срок – до 30.06.2014 г.);

1.9. Подготовить документацию и осуществить курирование повторной аттестации «АРМ-317», содержащей сведения об обучающихся университета (1 компьютер) по классу защищенности К 2 сторонней организацией, в связи с окончанием срока предыдущей аттестации (срок – до 01.09.2014 г.);

1.10. Подготовить документацию для получения не менее четырех свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ (срок – до 31.12.2014 г.);

2. Управлению экономики и имущественных отношений (Киреев С.А.) в пределах лимитов финансовых средств провести следующие закупки:

2.1. Точки доступа WI-FI к сети Интернет для общежитий и корпусов учреждений СПО, 22 штуки (срок - до 30.06.2014г);

2.2. Компьютерной и оргтехники для структурных подразделений университета (срок - до 31.12.2014 г.);

2.3. Лицензионное программное обеспечение для учебного и административного сектора университета (срок - до 31.12.2014 г.).

«За» – 24, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Председатель Л.С. Гринкруг

# Секретарь И.М. Воротилкина

Верно:

Документовед ученого совета С.В. Степаненко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_